הטמעת מערכת משולבת לניהול בטיחות איכות וסביבה בחברת בניה

## דר' ורד קויפמן, שלמה אשכנזי, מעלות יועצים לניהול ולאיכות

## (מקבוצת איש יחסי עבודה בע"מ)

כאשר אומרים חברת בניה האסוציאציה הראשונה הנה תאונות עבודה רבות וקשות וחובבנות בכל הקשור לבטיחות העובדים קבלני משנה ומבקרים אחרים באתרי הבניה.

שינוי בתרבות ההתנהגותית, מחויבות הנהלה ודוגמא אישית של הצוות הניהולי בהטמעה מלאה של מערכת ניהול בטיחות וגהות בתעסוקה (בב"ת) בהתאמה לקווים המנחים בתקן 
OHSAS 18001:1999 ובתקן ניהול איכות הסביבה ISO 14001:1996 בשילוב במערכת ניהול איכות הקיימת (ISO 9001:2000) הביאו לשיפור המודעות ומעורבות העובדים בכל הרמות, להורדה של מספר התאונות וכמעט תאונות תוך שיפור באיכות ובטיחות בעבודה והבטחה של עמידה בדרישות החוק.

מזה מספר שנים לחברה הסמכה לתקן ניהול איכות והעבודה מתנהלת בצורה מסודרת תוך תיעוד של הפעילויות באתרים ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה והבקרה.

כחלק מהמחויבות לאיכות ומתוך רצון לשדרג את ניהול הבטיחות, החברה שלחה עובד לקורס ממונה בטיחות ולקורס השתלמות ענפית בבניה, וכן משקיעה באביזרים ומפתחת מתקנים לשיפור הבטיחות באתרי הבניה.

הנהלת החברה החליטה להטמיע גם את מערכת ניהול בטיחות OHSAS 18001:1999 וניהול איכות הסביבה ISO 14001:1996, תוך הבנה שניהול של כל הפעילויות באתרי הבניה יובילו לירידה באי התאמות, עבודה שוטפת ומהירה יותר, תוך עמידה בדרישות החוק לגבי בטיחות ואיכות הסביבה בנוסף על הדרישות החלות על הבניה.

התהליך כלל את השלבים העיקריים הבאים:

- לימוד דרישות התקן והפערים ביחס לקיים בחברה בנושאי בטיחות, ניהול וסביבה

- כתיבה של הנהלים הנדרשים, כולל התאמה של נהלים קיימים לדרישות המערכת המשולבת - שלבים אלה בוצעו על ידי צוות מצומצם של מנהל האיכות וממונה הבטיחות, המנכ"ל והיועצים

- ניהול סיכונים – תהליך בנית מודל לניתוח הסיכונים, זיהוי הסיכונים וניתוחם, קביעת שיטות ניטור ובקרה והטמעה
הצוות לתהליך היה מנכ"ל, מנהל האיכות וממונה הבטיחות, מהנדס החברה והיועצים. לתהליכים מיוחדים זומנו עובדים נוספים.

- הדרכה לעובדים והטמעת המערכת

- מבדקים פנימיים ומבדקים להסמכה

תוצאות הטמעת המערכת הובילה לעבודה באתרים מסודרים תוך זרימה מהירה יותר של העבודה. חל שיפור משמעותי במשמעת, העובדים מעורבים ומקפידים על עבודה נכונה ובטיחותית יותר.

דיירים, לקוחות ומבקרים המגיעים לאתרי החברה חשים שהחברה משקיעה בבטיחות ובאיכות, ובהתאמה בדירות הנבנות עבורם, והתוצאה העסקית הנה עליה במכירות וירידה בתלונות לאחר המסירה.